Российская Федерация

Иркутская область

Жигаловский район

Администрация Дальне-Закорского

сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

666418 с. Дальняя Закора, ул. Центральная,23 тел/факс.(839551)2-25-31

d\_zakora@mail.ru

 «01» ноября 2019г № 50

 О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Дальне-Закорского сельского поселения» Жигаловского района Иркутской области на 2018-2031годы "

 Руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Дальне-Закорского муниципального образования, Постановлением правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Приказом министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры», администрация Дальне-Закорского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести изменения в  муниципальную программу «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Дальне-Закорского сельского поселения» Жигаловского района Иркутской области на 2018-2031годы ", утвержденную постановлением администрации Дальне-Закорского сельского поселения от 01 марта 2018 года № 09, с внесенными изменениями от 19 февраля 2019 года № 07

1.1.В паспорте муниципальной программы Дальне-Закорского сельского поселения  «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Дальне-Закорского сельского поселения» Жигаловского района Иркутской области на 2018-2031годы " строку Объемы и источники финансирования программы изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования программы  | Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий Программы, составит: 207460,23 тыс. руб., в том числе в первый этап по годам: 2018 год- 171,6 тыс. руб.2019 год- 400,6тыс. руб. 2020 год- 748,6 тыс. руб. 2021 год- 755,9 тыс. руб. 2022 год- 792,3 тыс. руб.2023-2027 годы- 59 925,98 тыс. руб. 2028-2031 годы- 144665,25 тыс. руб.Финансирование из бюджета МО ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год. Показатели финансирования подлежат уточнению с учетом разработанной проектно-сметной документации и фактического выделения средств из бюджетов всех уровней. |

1.2.В таблице 5. Основные мероприятия Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Дальне-Закорского сельского поселения Жигаловского района Иркутской изложить в следующей редакции (прилагается)

Таблица 5. Основные мероприятия Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Дальне-Закорского сельского поселения Жигаловского района Иркутской области.

| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Цель реализации** | **Сроки реализации** | **Ед. измерения**  | **Финансовые потребности, *тыс.руб.******(без НДС) в ценах на 2017 г*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **нач.** | **окончание** | **на весь период 2018-2031 гг.** | **по годам** |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023- 2027** | **2028-2031** |
| **1** | **2** | **4** | **5** | **6** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| **1.** | Содержание автомобильных дорог местного значения в т.ч:  | Повышение качества УДС.  | **2018** | **2031** | **10,669км** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | Ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная (переулок 1-4) с. Дальняя Закора | Повышение качества УДС | **2018** | **2018** | **0,762 км** | **14654,03** | **-** | **-** | **-** | **80** | **90-** | **10025,98** | **4458,05** |
| **3.** | Ремонт автомобильной дороги по ул. Садовая ( 1-4) с. Дальняя Закора | Повышение качества УДС | **2018** | **2018** | **1,228 км** | **7184,4** | **-** |  **99.8** | **99,9** | **99.8** | **-** | **-** | **6884,9** |
| **4.** | Ремонт автомобильной дороги по ул. Школьная с. Дальняя Закора | Повышение качества УДС | **2019** | **2019** | **0,255 км** | **32225,57** | **171,6** | **-** | **99,9** | **-** | **120** | **-** | **31834,07** |
| **5**. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Мира (1-3) с. Качень | Повышение качества УДС | **2020** | **2020** | **0,986 км** |  **5798,55** | **-** |  **99.8** | **-** | **30,0** | **-** | **-** |  **5668,75** |
| **6.** | Ремонт автомобильной дороги по ул.Речная с.Качень | Повышение качества УДС | **2020** | **2020** | **2,415 км** | **29128,75** | **-** |  **99,9** | **99,8** | **99,9** | **-** | **14900** | **13929,15** |
| **7.** | Ремонт автомобильной дороги по ул. Трактовая (переулок 1-7) д. Константиновка | Повышение качества УДС | **2020** | **2020** | **1,155 км** | **700923** | **-** | **-** | **-** | **-** | **92,3** | **-** | **70000** |
| **8.** | Ремонт автомобильной дороги д. Тыпта | Повышение качества УДС | **2020** | **2020** | **0,978 км** | **32200** | **-** | **-** | **-** | **-** | **200** | **28000** | **4000** |
| **9.** | Устройство линий освещения автомобильных дорог | Повышение качества УДС | **2016** | **2020** | **2,0 км** | **2276,3** | **-** | **101,1** | **449** | **446,2** | **-** | **-** | **1280,0** |
| **10.** | Устройство пешеходных тротуаров  | Повышение качества УДС | **2021** | **2025** | **3970м2** | **7510** | **-** | **-** | **-** | **-** | **290** | **7000** | **220** |
| **11.** | Проектирование и строительство СТО | Повышение качества УДС | **2026** | **2032** | **1пост** | **6390,33** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **6390,33** |
| **Итого** | **207460,23** | **171.6** | **400.6** | **748.6** | **755,9** | **792,3** | **59925,98** | **144665,25** |

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Дальне-Закорские вести» и официальном сайте администрации Дальне-Закорского сельского поселения – дальняя-закора.рф.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава администрации

Дальне-Закорского сельского поселения В.Ю. Каминская